SONEPAR TOOLS  ·  PLAN DE ACTUALIZACIÓN

SONEX — Chatbot Técnico

v2.0  ·  Plan previo al desarrollo  ·  Marzo 2026  ·  Iago Robo  ·  chatbot-tecnico/

Este documento recoge la intención de desarrollo antes de tocar el código. El CHANGELOG v2.0 documentará lo que finalmente se implementó.

1. Contexto — por qué se actualiza

SONEX v1.0 es la herramienta con mejor valoración del proyecto (8.5/10) pero tiene tres limitaciones concretas: no hay forma de copiar una respuesta individual, el layout de dos columnas no funciona en móvil, y el historial de conversaciones desaparece al recargar. En un entorno de mostrador donde se usa el móvil frecuentemente, el problema de responsive es crítico.

2. Objetivo de la v2.0

Que SONEX sea igual de usable en móvil que en escritorio, que el usuario pueda copiar cualquier respuesta con un clic, y que las conversaciones importantes se puedan guardar y recuperar.

3. Alcance de los cambios

| Prioridad | Cambio | Descripción del objetivo |
| --- | --- | --- |
| ALTA | Layout responsive móvil | Sidebar colapsable en viewport < 768px. Columna única en móvil con botón para abrir/cerrar el sidebar de temas rápidos. |
| ALTA | Copiar respuesta individual | Botón de copia en cada burbuja de respuesta del asistente. navigator.clipboard con toast de confirmación. |
| ALTA | Disclaimer visible | Banner fijo en el área de chat advirtiendo que los datos técnicos deben verificarse con el fabricante o con Sonepar. |
| MEDIA | Historial de conversaciones | Guardar hasta 10 conversaciones en localStorage con título automático generado por la primera pregunta del usuario. |
| MEDIA | Límite de historial con aviso | Al superar 20 turnos de conversación, mostrar aviso de conversación larga con opción de iniciar una nueva. |
| MEDIA | Modo consulta rápida | Panel de categorías y subcategorías para lanzar consultas sin escribir. Para usuarios menos acostumbrados a chatbots. |
| BAJA | Indicador de confianza | Badge en cada respuesta indicando si la IA tiene alta, media o baja certeza sobre la información proporcionada. |

4. Detalle técnico por cambio

4.1  Layout responsive

Estado booleano 'sidebarVisible' inicializado a true en escritorio y false en móvil (window.innerWidth < 768). Botón de hamburguesa visible solo en móvil para toggle del sidebar. El área de chat ocupa el 100% del ancho en móvil. Los temas rápidos se renderizan en el sidebar colapsable.

useEffect con listener de resize para actualizar el estado cuando cambia el tamaño de ventana. Cleanup del listener en el retorno del useEffect.

4.2  Copiar respuesta

Botón de copia en cada mensaje con role === 'assistant'. Aparece al hacer hover sobre la burbuja. navigator.clipboard.writeText(mensaje.content). Toast global de confirmación: 'Respuesta copiada'. En móvil el botón es siempre visible (sin hover) por limitaciones táctiles.

4.3  Historial de conversaciones

Clave localStorage: 'sonepar_sonex_historial'. Cada conversación: {id, titulo, fecha, mensajes[]}. El título se genera automáticamente con los primeros 50 caracteres de la primera pregunta del usuario. Al iniciar nueva conversación, si la actual tiene más de 2 turnos, se guarda automáticamente. Límite: 10 conversaciones. Panel de historial en el sidebar con lista de títulos y fechas.

4.4  Límite de historial con aviso

Al alcanzar 20 turnos (Math.floor(mensajes.length / 2) >= 20), mostrar un banner no bloqueante en el área de chat: 'Conversación larga — las respuestas pueden perder contexto. ¿Iniciar nueva conversación?' con botón de acción. La conversación puede continuar igualmente.

5. Fuera del alcance de v2.0

- Modo voz: Input por micrófono para uso en almacén con manos ocupadas. Requiere Web Speech API, evaluación de soporte en los navegadores del entorno.

- Integración con catálogo Sonepar: Respuestas con stock y precios reales. Requiere API interna.

- Versión embebida para web: Widget para la web de Sonepar España. Requiere infraestructura separada.

6. Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| El resize listener causa re-renders excesivos | Media | Debounce del listener a 150ms con setTimeout/clearTimeout. |
| localStorage no disponible en entorno Claude | Alta | try/catch. SONEX funciona sin persistencia de conversaciones. |
| Guardar mensajes largos en localStorage supera el límite de 5MB | Media | Truncar mensajes > 1000 caracteres en el historial guardado. El contexto de la conversación activa no se trunca. |
| Hover para mostrar el botón de copia no funciona en táctil | Alta | Botón siempre visible en móvil (detectado por window.innerWidth < 768). |

7. Criterios de aceptación

- Responsive: En viewport de 375px (iPhone SE) el chat ocupa el 100% del ancho y el sidebar es colapsable con un botón.

- Copiar: Cada respuesta del asistente tiene un botón de copia accesible. Al pulsar aparece confirmación visual.

- Disclaimer: El aviso de verificación con fabricante es visible en el área de chat sin necesidad de hacer scroll.

- Historial: Una conversación con más de 2 turnos se guarda al pulsar Nueva conversación y aparece en el historial.

- Aviso conversación larga: Al superar 20 turnos aparece el banner de aviso con opción de reiniciar.

- Sin regresiones: El sistema prompt, los temas rápidos, las preguntas frecuentes y el contador de turnos funcionan igual que en v1.

Sonepar Tools · Iago Robo · Prácticas Sonepar A Coruña 2026 · chatbot-tecnico/