SONEPAR TOOLS  ·  PLAN DE ACTUALIZACIÓN

Calculadora de KPIs Logísticos

v2.0  ·  Plan previo al desarrollo  ·  Marzo 2026  ·  Iago Robo  ·  kpi-logistico/

Este documento recoge la intención de desarrollo antes de tocar el código. El CHANGELOG v2.0 documentará lo que finalmente se implementó.

1. Contexto — por qué se actualiza

El KPI Logístico v1.0 tiene dos problemas que lo hacen confuso para el usuario nuevo: no hay datos de ejemplo cargables, así que el usuario no sabe qué valores son razonables para cada campo, y los gráficos muestran datos hardcodeados que no tienen nada que ver con lo que el usuario acaba de introducir. El tercer problema es que no hay historial — cada turno se calcula y desaparece.

2. Objetivo de la v2.0

Que el usuario pueda entender la herramienta en menos de 30 segundos (con el botón de ejemplo), que los gráficos reflejen sus datos reales, y que pueda comparar el turno actual con turnos anteriores guardados.

3. Alcance de los cambios

| Prioridad | Cambio | Descripción del objetivo |
| --- | --- | --- |
| ALTA | Botón cargar ejemplo | Rellena los 8 campos con valores de un turno estándar representativo. Con tooltip que explica qué representa cada campo. |
| ALTA | Gráficos dinámicos | Los gráficos reflejan el histórico real de los últimos turnos guardados, no datos hardcodeados. |
| ALTA | Historial de turnos | Guardar cada cálculo en localStorage con fecha, delegación, turno y todos los KPIs. Consultable desde un panel lateral. |
| MEDIA | Tooltips explicativos | Texto de ayuda en cada campo del formulario explicando qué dato se espera y en qué unidades. |
| MEDIA | Comparativa de turnos | Selección de dos registros del historial para comparar sus KPIs lado a lado con indicador de mejora/empeoramiento. |
| MEDIA | Exportación PDF del informe | window.print() para el informe del turno activo con @media print. |
| BAJA | Benchmark por delegación | Posibilidad de ajustar los benchmarks según el tamaño de la delegación (pequeña/mediana/grande). |

4. Detalle técnico por cambio

4.1  Botón cargar ejemplo

Objeto con valores de ejemplo por tipo de turno. Turno mañana: 145 pedidos, 8 horas, 3 errores picking, 4.2 min tiempo ciclo, 8.750 ubicaciones ocupadas de 12.000, 7 devoluciones, 6 operarios. Click sobreescribe el estado del formulario. Tooltip en cada campo con descripción del dato y unidades.

4.2  Gráficos dinámicos con historial real

Los gráficos se construyen sobre el array del historial guardado en localStorage. Si hay menos de 2 registros, mostrar mensaje 'Introduce datos de más turnos para ver la evolución'. Los datos de ejemplo hardcodeados de v1 se eliminan completamente.

Gráfico de barras: pedidos/hora de los últimos 7 registros del historial. Gráfico de línea: error de picking % de los últimos 7 registros.

4.3  Historial de turnos

Clave localStorage: 'sonepar_kpi_historial'. Cada entrada guardada al pulsar 'Calcular': {fecha, delegacion, turno, pedidos_hora, error_picking, tiempo_ciclo, ocupacion, devolucion, productividad, semaforos{}, informe_ia}. Límite: 30 entradas. Panel lateral colapsable con lista de turnos.

4.4  Comparativa de turnos

Selector de dos turnos del historial. Vista de tabla con los 6 KPIs en filas y los dos turnos en columnas. Indicador de flecha (mejora ↑ verde / empeora ↓ rojo / igual =) por KPI. La comparativa de informe IA no se regenera — se muestran los informes originales de cada turno.

5. Fuera del alcance de v2.0

- Integración con SGA: Importar datos automáticamente del sistema de gestión. Requiere API interna de Sonepar.

- Vista multi-delegación: Dashboard con todos los KPIs de varias delegaciones en paralelo. Se evalúa para dirección regional.

- Benchmarks personalizados: El usuario define sus propios valores de referencia. Se planifica para v3.

6. Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Historial vacío hace que los gráficos muestren nada en el primer uso | Alta | Mostrar mensaje explicativo 'Completa tu primer turno para ver la evolución' en lugar de gráfico vacío. |
| localStorage no disponible en entorno Claude | Alta | try/catch. La herramienta calcula KPIs correctamente aunque no guarde historial. |
| Informe IA incluido en cada entrada del historial ocupa mucho espacio | Media | Limitar el historial a 30 entradas y truncar el informe IA a los primeros 500 caracteres en la vista de lista. |

7. Criterios de aceptación

- Ejemplo: El botón de cargar ejemplo rellena todos los campos con valores coherentes.

- Gráficos dinámicos: Después de guardar 3 turnos, los gráficos muestran esos 3 puntos reales.

- Historial: Los turnos guardados aparecen tras recargar la página.

- Comparativa: Se pueden seleccionar dos turnos del historial y ver sus KPIs lado a lado.

- PDF: El informe del turno activo es imprimible sin elementos de interfaz.

- Sin regresiones: El cálculo de los 6 KPIs y el semáforo funcionan igual que en v1.

Sonepar Tools · Iago Robo · Prácticas Sonepar A Coruña 2026 · kpi-logistico/