SONEPAR TOOLS — PLAN DE VERSIÓN

Dashboard de Incidencias Técnicas v3.0

Marzo 2026  ·  Iago Robo  ·  dashboard-incidencias/sonepar-dashboard-incidencias-v3.jsx

1. Objetivo de la versión v3

La v3 potencia el dashboard de incidencias como herramienta de análisis tendencial, no solo de registro y diagnóstico puntual. Si en v2 el foco era 'qué le pasa a este equipo ahora mismo', en v3 el foco es 'qué equipos fallan más, en qué zonas y por qué'. Para ello se añade una vista de analítica con gráficos Recharts, un sistema de etiquetado por causa raíz y un módulo de mantenimiento preventivo sugerido por IA basado en el historial.

El rediseño visual unifica la herramienta con la identidad Sonepar corporativa (paleta #003087, logo SVG, tipografía system-ui).

2. Problemas detectados en v2

- Sin analítica histórica: no hay forma de saber cuántas incidencias se han producido por zona o por equipo en el último mes

- Diagnóstico IA no persistido: el diagnóstico se genera pero no se guarda de forma estructurada — si se cierra la incidencia, se pierde

- Sin categorización de causa raíz: no hay campo de 'tipo de falla' (eléctrica, mecánica, software, operación) para analítica

- Sin tiempo de resolución calculado: el campo fechaResolucion existe pero no se muestra el tiempo transcurrido de forma prominente

- Sin alerta configurable: las alertas de incidencias críticas > 2h son automáticas pero no personalizables

- Sin vista de mantenimiento preventivo: la herramienta es 100% reactiva — no propone acciones preventivas

- Sin exportación de informe: no hay forma de exportar el estado de las incidencias para comunicarlo a dirección

- Identidad visual genérica: fondo oscuro, Courier New, azul #1565c0 — no corporativo

3. Mejoras propuestas para v3

Funcionales

- Vista de analítica: gráficos Recharts: incidencias por zona (barras), por severidad (donut), tiempo medio de resolución por equipo (línea)

- Campo de causa raíz: al cerrar una incidencia, el operario selecciona categoría (Eléctrica / Mecánica / Software / Operación / Externa)

- Tiempo de resolución prominente: en la vista de detalle y en la lista, mostrar tiempo transcurrido desde apertura con semáforo (< 2h verde, < 8h amarillo, > 8h rojo)

- Plantillas de mantenimiento preventivo: basadas en el historial de la última semana, la IA propone 3 acciones preventivas concretas

- Exportación a PDF: informe semanal de incidencias con gráficos y resumen ejecutivo IA

- Filtro por rango de fechas: añadir selector de período (hoy / semana / mes / personalizado) en la vista de lista

UX/UI

- Rediseño visual Sonepar: paleta #003087/#4A90D9, logo SVG orbital, tipografía system-ui, fondo #F5F6F8

- Cards de incidencia rediseñadas: borde izquierdo con color de severidad, badge de estado, tiempo transcurrido visible

- Vista de detalle lateral (drawer): en lugar de cambiar de pantalla, el detalle se abre en un panel deslizante desde la derecha

- Dashboard de resumen en cabecera: 4 contadores: abiertas / en diagnóstico / críticas / resueltas hoy — siempre visibles

- Mapa visual de zonas: representación SVG simple del almacén con indicador de incidencias activas por zona

IA y análisis inteligente

- Prompt enriquecido con historial: el diagnóstico IA recibe las últimas 3 incidencias del mismo equipo para detectar patrones

- Análisis de mantenimiento preventivo semanal: prompt dedicado que analiza todas las incidencias de la semana y propone plan preventivo

- Estimación de tiempo de resolución: basado en incidencias similares previas, la IA estima cuánto tardará esta en resolverse

Rendimiento y arquitectura

- Separación de datos y lógica: ZONAS, SEVERIDADES, EQUIPOS y demos en constantes documentadas

- Índice de incidencias en localStorage: estructura con ID como clave para búsqueda O(1) en lugar de array.find()

- Lazy loading del diagnóstico IA: no se genera hasta que el usuario lo solicita explícitamente

Integraciones futuras

- Notificación a responsable: al crear incidencia crítica, copia automática de la descripción al portapapeles para enviar por Slack/WhatsApp

- Exportación a Excel: historial completo exportable como CSV para análisis en Excel

4. Cambios de interfaz

El header corporativo Sonepar incluye 4 tabs: Lista / Analítica / Preventivo / Nueva. En la parte central del header se muestran los 4 contadores de estado con color semáforo — siempre visibles desde cualquier tab.

La lista de incidencias usa cards con borde izquierdo de color de severidad (rojo/naranja/amarillo/verde), badge de estado, tiempo transcurrido en formato legible (hace 2h 15min) y un botón de diagnóstico IA inline. El panel de detalle se abre como un drawer lateral en lugar de cambiar de vista completa.

La tab de Analítica muestra 3 gráficos Recharts con selector de período. La tab de Preventivo lista las recomendaciones de la IA para la próxima semana con opción de exportar.

5. Flujo de usuario actualizado

- Apertura de incidencia: operario pulsa 'Nueva' → rellena equipo, zona, síntoma, severidad → guarda → aparece en lista

- Diagnóstico: responsable abre la incidencia → pulsa 'Diagnosticar con IA' → aparece diagnóstico en el drawer → selecciona causa raíz → actualiza estado a 'En diagnóstico'

- Resolución: al resolver → selecciona causa raíz → estado pasa a 'Resuelta' → se registra tiempo de resolución

- Analítica semanal: responsable abre tab Analítica → visualiza gráficos → pulsa 'Plan preventivo IA' → exporta informe PDF

6. Riesgos y dependencias

- Mapa SVG de zonas: requiere diseñar un layout genérico del almacén — no es aplicable directamente sin conocer la distribución real de Sonepar A Coruña

- Persistencia sin backend: localStorage tiene límite de ~5MB — con muchas imágenes adjuntas podría saturarse

- Calidad del plan preventivo IA: la calidad depende del volumen de historial — con < 10 incidencias los consejos son genéricos

7. Indicadores de éxito

| Indicador | Baseline v2 | Objetivo v3 |
| --- | --- | --- |
| Tiempo medio de resolución incidencias críticas | No medido | < 4h |
| % incidencias con causa raíz registrada | 0% | > 80% |
| Adopción de la analítica semanal por el responsable | N/A | Uso semanal |
| Valoración responsable almacén (1-5) | — | ≥ 4/5 |

Dashboard de Incidencias · PLAN v3.0 · Iago Robo · Sonepar A Coruña 2026