SONEPAR TOOLS  ·  PLAN DE ACTUALIZACIÓN

Generador de Presupuestos

v2.0  ·  Plan previo al desarrollo  ·  Marzo 2026  ·  Iago Robo

Este documento recoge la intención de desarrollo antes de tocar el código. El CHANGELOG v2.0 documentará lo que finalmente se implementó.

1. Contexto — por qué se actualiza

El Generador de Presupuestos v1.0 cubre el flujo básico de generación pero el resultado es un documento sin identidad profesional: no tiene datos del instalador, número de presupuesto ni fecha. Tampoco se puede exportar ni compartir. Para un instalador real, un presupuesto sin membrete, sin número y sin forma de imprimirlo no es usable. Estos son los tres problemas que bloquean la adopción real de la herramienta.

2. Objetivo de la v2.0

Que el presupuesto generado sea un documento profesional listo para entregar al cliente: con los datos del instalador, número correlativo, fecha, datos del cliente, desglose con IVA, normativas aplicables y exportación a PDF. Todo sin salir de la herramienta.

3. Alcance de los cambios

| Prioridad | Cambio | Descripción del objetivo |
| --- | --- | --- |
| ALTA | Datos del instalador | Nombre, empresa, CIF, teléfono y email del instalador emisor. Persistentes en localStorage para no repetirlos en cada presupuesto. |
| ALTA | Numeración automática | Número de presupuesto generado automáticamente con formato SNP-AAAAMM-XXX. Contador incremental guardado en localStorage. |
| ALTA | Exportación PDF | window.print() con @media print para generar un documento limpio sin botones ni interfaz. El presupuesto debe ser imprimible directamente. |
| ALTA | Disclaimer visible | Aviso permanente en el resultado indicando que los precios son orientativos y deben verificarse con Sonepar antes de presupuestar. |
| MEDIA | Datos del cliente ampliados | Añadir teléfono y email al formulario de datos del cliente, además del nombre y descripción de la obra ya existentes. |
| MEDIA | Botón cargar ejemplo | Rellena todos los parámetros del paso 2 con valores de ejemplo según el tipo de instalación seleccionado. Para que el usuario entienda qué se espera en cada campo. |
| MEDIA | Validación de campos | Toast de error específico por campo vacío antes de llamar a la API. En v1 es posible generar un presupuesto con campos en blanco. |
| MEDIA | Copiar resumen | Botón que copia un resumen del presupuesto al portapapeles en texto plano, listo para pegar en WhatsApp o email. |
| MEDIA | Historial de presupuestos | Guardar hasta 20 presupuestos generados en localStorage con fecha, tipo de instalación y total. Consultables y recuperables. |
| BAJA | Normativas como columna | Añadir las normativas aplicables como tercera columna en la tabla de partidas del resultado, además de en la sección de notas técnicas. |
| BAJA | IVA desglosado | Mostrar tres líneas en el total: subtotal sin IVA, importe IVA 21%, y total con IVA. En v1 solo aparece el total final. |

4. Detalle técnico por cambio

4.1  Datos del instalador + persistencia

Nuevo paso 0 antes del flujo actual, o sección en el paso 1. Campos: nombre_instalador, empresa, cif, telefono, email. Guardados en localStorage bajo la clave 'sonepar_instalador'. Se cargan en el useEffect de montaje. Si existen, los campos aparecen prerrellenados — el usuario solo los modifica si han cambiado.

Los datos del instalador se incluyen en el JSON que se pasa a la IA y se renderizan en la cabecera del presupuesto generado.

4.2  Numeración automática

Formato: SNP-AAAAMM-XXX donde AAAA es el año, MM el mes con cero inicial, y XXX un contador de 3 dígitos empezando en 001. Ejemplo: SNP-202603-001.

El contador se guarda en localStorage bajo la clave 'sonepar_presupuesto_contador'. Se incrementa en 1 cada vez que se genera un presupuesto nuevo. La fecha de emisión se genera con new Date().toLocaleDateString('es-ES').

4.3  Exportación PDF

window.print() disparado desde un botón con clase 'no-print'. Reglas @media print en el bloque <style>: ocultar todos los elementos con clase 'no-print' (botones, formularios, navegación), mostrar solo el bloque del presupuesto generado. Fondo blanco, tipografía legible, márgenes de página.

4.4  Historial de presupuestos

Array guardado en localStorage bajo la clave 'sonepar_historial_presupuestos'. Cada entrada: {numero, fecha, tipo_instalacion, total_con_iva, resumen_partidas[]}. Límite de 20 entradas — al superar el límite se elimina la más antigua. Panel de historial accesible desde el paso 1, colapsable.

4.5  Validación de campos

Antes de llamar a la API, recorrer todos los campos del paso 2 y verificar que ninguno está vacío o en cero cuando no debería. Toast de error con el nombre del campo específico que falta. La llamada a la API no se ejecuta hasta que todos los campos obligatorios estén rellenos.

5. Estructura de datos — objeto presupuesto guardado

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| numero | string | SNP-AAAAMM-XXX — generado automáticamente |
| fecha | string | toLocaleDateString('es-ES') en el momento de generación |
| tipo_instalacion | string | Categoría seleccionada en paso 1 |
| cliente_nombre | string | Nombre del cliente |
| cliente_tel | string | NUEVO en v2 |
| cliente_email | string | NUEVO en v2 |
| instalador | object | NUEVO en v2: {nombre, empresa, cif, telefono, email} |
| partidas | array | Array de partidas generadas por la IA |
| subtotal | number | Suma de partidas sin IVA |
| iva | number | subtotal * 0.21 |
| total_con_iva | number | subtotal + iva |
| normas | array | Normativas aplicables |
| notas_tecnicas | string | Observaciones de la IA |

6. Fuera del alcance de v2.0

- Logo del instalador en PDF: Requiere subida de imagen — se evalúa para v3.

- Partidas manuales adicionales: El usuario no puede añadir líneas propias al presupuesto en v2.

- Condiciones de pago: Campo de plazo de pago (30/60/90 días) se planifica para v3.

- Integración con catálogo real: Los precios siguen siendo estimaciones de IA en v2.

7. Riesgos identificados

| Riesgo | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| localStorage no disponible en entorno Claude | Alta | try/catch en todas las operaciones de storage. Fallo silencioso sin romper la UI. |
| Precios inconsistentes entre presupuestos similares | Alta | Documentado en el disclaimer. Se resuelve en v3 con precios base fijos. |
| PDF con layout roto en algunos navegadores | Media | Testear en Chrome y Edge. Añadir instrucción de usar Chrome si hay problemas. |
| Contador de numeración desincronizado si se borran entradas del historial | Baja | El contador nunca decrece — solo sube. No reutilizar números. |

8. Criterios de aceptación

- Datos instalador: Los datos del instalador aparecen prerrellenados al volver a abrir la herramienta tras haberlos introducido una vez.

- Numeración: Cada presupuesto generado tiene un número único en formato SNP-AAAAMM-XXX que se incrementa con cada generación.

- PDF: Al pulsar el botón PDF se abre el diálogo de impresión del navegador con el presupuesto limpio — sin botones, sin formularios.

- Validación: No es posible llegar al paso 3 con campos obligatorios vacíos — aparece un mensaje de error específico.

- Historial: Los presupuestos generados aparecen en el historial tras recargar la página.

- Disclaimer: El aviso de precios orientativos es visible en el resultado sin necesidad de hacer scroll.

- Sin regresiones: El flujo de 3 pasos, las 6 categorías y el desglose de partidas funcionan igual que en v1.

Sonepar Tools · Iago Robo · Prácticas Sonepar A Coruña 2026 · presupuestos/